MAWABA TECHNOLOGIES

IA & Machine Learning - Développement Logiciels - DevOps & Automatisation - Cybersécurité

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Budget & Planning Stratégique

Estimation financière et planification

Projet : ARCEP AI

11/04/2026

# Hypothèses Budgétaires

Hypothèse 1 : Disponibilité des ressources humaines clés

Hypothèse 2 : Stabilité des coûts des services cloud et API

Hypothèse 3 : Pas de changement majeur dans les exigences du projet

# 1. Investissement Capital Humain

Ventilation des coûts de ressources humaines par profil

| Poste | Profil | Jours | TJM Min | TJM Max | Coût Max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chef de Projet | Senior | 60 | 800 € | 1 200 € | 72 000 € |
| Développeur IA | Confirmé | 120 | 600 € | 900 € | 108 000 € |
| Développeur Frontend | Junior | 80 | 400 € | 600 € | 48 000 € |

💰 Total RH : 152 000 € — 228 000 €

# 2. Investissement Technique & Cloud (Annuel)

| Item | Détail | Coût Mensuel Max | Coût Annuel Max |
| --- | --- | --- | --- |
| Services Cloud (AWS/GCP) | Utilisation de services de calcul et de stockage | 3 000 € | 36 000 € |
| API Anthropic | Utilisation de l’API pour le modèle d’IA | 2 000 € | 24 000 € |

# 3. Synthèse Budgétaire

| Poste | Montant |
| --- | --- |
| Investissement initial (min) | 182 000 € |
| Investissement initial (max) | 278 000 € |
| Charge récurrente annuelle (min) | 30 000 € |
| Charge récurrente annuelle (max) | 60 000 € |

📝 Le budget total du projet est estimé entre 182 000 € et 278 000 € pour l’investissement initial, avec des charges récurrentes annuelles comprises entre 30 000 € et 60 000 €.

# 4. Chronogramme et Jalons Clés

| Phase | Durée | Objectif | Livrable | Risque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 : Spécifications et conception | 4 semaines | Définir les exigences et concevoir l’architecture du système | Cahier des charges et conception préliminaire | Risque de retard dans la définition des exigences |
| Phase 2 : Développement | 12 semaines | Développer le modèle d’IA et l’interface utilisateur | Version bêta du système | Risque de complexité technique |
| Phase 3 : Tests et déploiement | 4 semaines | Tester et déployer le système | Système déployé et prêt à l’utilisation | Risque de problèmes de compatibilité |

# 5. Jalons Clés

J-01 — Lancement du projet (Semaine 1)

Critère : Equipe constituée et plan de projet validé

J-02 — Fin de la phase de conception (Semaine 4)

Critère : Cahier des charges et conception préliminaire validés

J-03 — Déploiement du système (Semaine 20)

Critère : Système déployé et prêt à l’utilisation

# 6. Registre des Risques Budgétaires

| Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Risque de retard dans la définition des exigences | Moyenne | Moyen | Suivi régulier des progrès et ajustement du planning |
| Risque de complexité technique | Élevée | Fort | Allocation de ressources supplémentaires et expertise externe si nécessaire |
| Risque de problèmes de compatibilité | Faible | Faible | Tests approfondis et validation par les utilisateurs |